## Slide 1
STAKEHOLDER MANAGEMENT
PARTNER: IHF asbl
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

## Slide 2
Obiettivi e Traguardi
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Alla termine di questo modulo sarete in grado di:
individuare i principali stakeholders;
come valutare il loro potere, influenza e interesse;
come mobilitare gli altri con l'ispirazione, la persuasione, la comunicazione efficace e un uso efficace dei media.

## Slide 3
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Stakeholder Management, introduzione
Lo Stakeholder Management è il processo con cui organizzate, monitorate e migliorate la relazione con i vostri stakeholder.
Implica l'identificazione sistematica delle parti interessate; l'analisi dei loro bisogni e delle loro aspettative; la pianificazione e l'implementazione di vari compiti per impegnarsi con loro. Un buon metodo di Stakeholder Management sarà il mezzo attraverso il quale sarete in grado di coordinare le vostre interazioni e valutare lo stato e la qualità del vostro rapporto con i vari stakeholders.

## Slide 4
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Individuazione degli Stakeholders
Gli Stakeholders del progetto sono:
Coloro che potrebbero essere influenzati dalle attività del progetto
Coloro che potrebbero avere un impatto e/o un interesse sulle attività del progetto
I.E.: gruppi di interesse, terzo settore, autorità pubbliche, società civile, investitori, università, concorrenti e partner, ecc.

## Slide 5
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Individuazione degli Stakeholders – esempio
Nel progetto Young Farmer
Obiettivo: sviluppare, testare e promuovere soluzioni di apprendimento innovative rivolte ai giovani agricoltori sull'integrazione digitale e l'imprenditorialità digitale in agricoltura
Target Group: studenti universitari, neolaureati in agronomia o simili,
Stakeholders: coloro che sono interessati, influenzato e che possono influenzare
Come ad esempio?

## Slide 6
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Strumento di individuazione degli stakeholder
La matrice di potere/interesse (Johnson e Scholes, 1999)
Altre fonti:
Jeston, J. and Nelis, J. (2008) Business Project Management, Butterworth-Heinemann. pg, 271 - 276.
Dragan Z. Milosevic (2003) Project Management ToolBox: Tools and Techniques for the Practicing Project Manager , John Wiley & Sons, pg. 77.
OGC, Managing Successful Programmes, London: TSO, 2007, pg. 51. Latest edition Managing successful programmes

## Slide 7
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Strumento di individuazione degli stakeholder
Questo strumento è fluido e dinamico:

## Slide 8
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Strumento di valutazione degli stakeholders
Dopo un'adeguata individuazione degli stakeholders più rilevanti, la matrice sottostante viene utilizzata per monitorare, valutare il loro attuale livello di impegno rispetto al livello desiderato.
Per gli stakeholders ad alta priorità (cioè Supportive), una situazione come nel caso di STKH 1 è molto più allarmante del caso di STKH 3 - essendo il fatto che una resistenza / disinteresse generale compromette gli sforzi dell'organizzazione più di quanto potrebbe fare un senso di inconsapevolezza.
Chiaramente, lo scenario favorevole è quando D e C corrispondono alla stessa casella - il che significa che le strategie di coinvolgimento si stanno allineando alle aspettative.

## Slide 9
Lezione 1 – Stakeholder Management
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Strumento di valutazione degli stakeholder
SK | Unaware | Resistant | Neutral | Supportive | Leading
SK1 | C |  |  |  | D
SK 2 |  |  | C | D | 
SK 3 |  |  |  | D / C | 
… | … |  |  |  | 
SK n |  |  |  |  | 
Fonte: PMBOK® Guide – Sixth Edition (2017)
La matrice di impegno degli stakeholder:
Impegno desiderato (D)/effettivo (C)

## Slide 10
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Mobilizzare gli altri in EntreComp
Mobilizzare gli altri fa parte del quadro EntreComp.
Questa abilità ha a che fare con la capacità di ispirare e motivare le parti interessate per ottenere il sostegno necessario per raggiungere risultati di valore.
Ci si deve assicurare di dimostrare comunicazione efficace, persuasione, negoziazione e leadership.

## Slide 11
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Come Mobilizzare gli altri?
1. ISPIRA E LASCIATI ISPIRARE!
2. PERSUADI!
3. COMUNICA EFFICACEMENTE!
4. USA I MEDIA IN MODO EFFICACE!

## Slide 12
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ispira e lasciati ispirare!
L'ispirazione è la chiave del successo aziendale.
Mostra entusiasmo per le sfide e partecipa attivamente alla realizzazione di un vantaggio per gli altri!

## Slide 13
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Ispira e lasciati ispirare!

## Slide 14
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Persuadi!
La persuasione è un'attività che crea valore. Per esempio, negli affari consiste nella vendita o nel commercio di un prodotto aziendale, al fine di ottenere un profitto.
Ma cosa significa persuadere e ispirare gli altri nelle vostre attività di creazione del valore?
Significa condividere la tua idea, in un modo appassionato, che ispirerà anche gli altri a crederci e a sostenerla

## Slide 15
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Comunica efficacemente!
Una comunicazione efficace è qualcosa di più di un semplice scambio di informazioni. Si tratta di capire l'emozione e le intenzioni dietro le informazioni. Oltre ad essere in grado di trasmettere chiaramente un messaggio, è necessario anche ascoltare in modo da ottenere il pieno significato di ciò che viene detto e far sentire l'altra persona ascoltata e compresa.
Ecco alcuni consigli per una comunicazione efficace:
Diventa un ascoltatore attento;
Presta attenzione ai segnali non verbali;
Tieni sotto controllo lo stress;
Afferma stesso.

## Slide 16
Lezione 2 – Mobilizzare gli altri
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Usa i Media in modo efficace!
Pianifica!
Considera il tuo pubblico!
Ricorda che i social media sono social.
Dedica tempo ai social media
Sperimenta!

## Slide 17
Grazie
Natural
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.