## Slide 1
Zarządzanie projektami(PM)
IDP European Consultants
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

## Slide 2
Cele
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Pod koniec tego modułu będziesz w stanie:
zidentyfikować odpowiedni agrobiznes do formułowania;
projektować wykonalne i opłacalne projekty/biznes;
proponować innowacyjne projekty w rolnictwie złożonym;
zaplanować działania projektowe (kolejno), w celu efektywnej realizacji;
efektywnie i wydajnie wykorzystywać zasoby projektu

## Slide 3
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Poszukiwanie definicji PM
Zarządzanie projektami to zastosowanie procesów, metod, umiejętności, wiedzy i doświadczenia do osiągnięcia określonych celów projektu zgodnie z kryteriami akceptacji projektu w ustalonych parametrach. Zarządzanie projektem ma końcowe rezultaty, które są ograniczone do skończonej skali czasowej i budżetu.
Kluczowym czynnikiem, który odróżnia zarządzanie projektami od samego „zarządzania”, jest to, że ma ten końcowy produkt i ograniczony czas, w przeciwieństwie do zarządzania, które jest procesem ciągłym.
źródło: Association for Project Management; APM Body of Knowledge, 7th edition

## Slide 4
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Co to jest projekt?
Projekt jest tymczasowy; ma określony początek i koniec w czasie, a zatem określony zakres i zasoby.
Projekt jest unikalny; w tym sensie, że nie jest to rutynowa operacja, ale określony zestaw operacji zaprojektowanych do osiągnięcia jednego celu.
źródło: Project Management Institute

## Slide 5
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Definiowanie elementów PM
Splecione zmienne: zmiana
w jednej zmiennej będzie nieuchronnie
wpływać na inne
Zasoby
Czas
Rezultaty

## Slide 6
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Definiowanie elementów PM
Czas (początek, kolejność czynności, koniec)
Wyniki (jakość i ilość)
Zasoby (ludzkie, materialne, finansowe, czas…)
Podejście do zarządzania
Zespół
Grupy zainteresowane

## Slide 7
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
PM jako podejście
Po co w ogóle zajmować się zarządzaniem projektami?
Dlaczego ma to znaczenie w rolnictwie?
Ostrożnie! Zarządzanie projektami nie jest nauką ścisłą

## Slide 8
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Niektóre zalety PM jako podejścia (1)
Jasna definicja obowiązków
Lepsze wykorzystanie zasobów
Udoskonalona komunikacja
Osiągnięcie założonych celów
Usprawnienie procesów wewnętrznych

## Slide 9
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Niektóre zalety PM jako podejścia (2)
PM to metodologia i „mentalność” wprowadzająca dyscyplinę w zarządzaniu złożonymi i wzajemnie powiązanymi działaniami
PM zapewnia logiczne ramy do lepszej pracy i wdrażania działań w ciągle zmieniającym się środowisku

## Slide 10
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Manadżer Projektu
Definicja „manadżer projektu” często nie jest kojarzona z żadnym oficjalnym tytułem w organizacji.
Niezależnie od definicji wewnętrznych i/lub oficjalnych tytułów, kierownikiem projektu jest osoba odpowiedzialna za wdrożenie
– i dokończenie! - projektu.
Ważną uwagą jest to, że „odpowiedzialność” wymaga również „autorytetu”: jedna ważna cecha Manadżera Projektu dotyczy przywództwa i umiejętności zarządzania zespołem projektowym.

## Slide 11
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Manadżer Projektu …według roli
Kierownik projektu jest osobą odpowiedzialną za osiągnięcie wyznaczonych celów i jest ostatecznie osobą odpowiedzialną za całościowe monitorowanie działań projektowych.
Istotnym elementem dla Manadżera projektu jest jasne określenie, jakie są oczekiwane rezultaty i nadrzędny cel projektu, co pozwala na określenie tzw. „wymagań projektowych”.
Manadżer projektu jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie realizacji działań i osiągania wyników w ramach ograniczeń – lub granic – trójkąta zarządzania projektem (zasoby, czas, rezultaty).

## Slide 12
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
PM cykl

## Slide 13
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
START
Zidentyfikuj konkretną potrzebę lub okazję
Opracuj projekt jako odpowiedź na potrzebę lub szansę
Zdefiniuj cel ogólny
Zidentyfikuj potrzebne zasoby (według typu)
Organizuj pracę
Przygotuj zestawienie pracy + ustal konsensus

## Slide 14
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
2. PLANOWANIE
Zaplanuj szczegółowo
Zidentyfikuj wszystkie potrzebne zasoby (ocena ilościowa)
Zdefiniuj wymagania operacyjne
Realistycznie prognozuj wszystkie koszty, czas, kolejność, jakość i ilość itp
Przewiduj możliwe zagrożenia

## Slide 15
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
3. REALIZACJA
Planuj aktualizacje
Mobilizuj i zarządzaj zasobami
Rozpocznij projekt
Reaguj szybko na operacyjne aspekty wdrożenia

## Slide 16
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
4. KONTROLA
Dostęp użytkowników do wyników projektu
Zarządzaj zmianami
(Ponowne planowanie: w razie potrzeby druga runda planowania)
Przewidywanie, identyfikowanie i rozwiązywanie konfliktów / zarządzanie ryzykiem
Gwarancja stałej kontroli operacyjnej

## Slide 17
PM
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
5. ZAKONCZENIE
Zamknij project
Przenieś zasoby do innych działań/projektów
Przeprowadź ocenę końcową
Ekstrapoluj „wyciągnięte wnioski”

## Slide 18
PM dla rolników
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych
Rolnictowo a PM
Rolnictwo odgrywa istotną rolę we wzroście gospodarczym kraju. Aby utrzymać wzrost rolnictwa i ratować życie rolników w erze post-Covid, kluczowe jest posiadanie dobrze wyposażonego kierownictwa projektu i wykwalifikowanych kierowników projektów.

## Slide 19
PM dla rolników
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Key questions
Przed rozpoczęciem nowego projektu ważne jest wyjaśnienie kontekstu projektu, odpowiadając na następujące rodzaje pytań (Analiza problemu):
Jak można ulepszyć produkcję rolną?
Jak można ustabilizować dochody gospodarstw rolnych?
Jak można generować wartość dodatnią?
Kim są główne grupy zainteresowane i beneficjenci??
Kto skorzysta na projekcie, a kto straci?

## Slide 20
PM dla rolników
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Manadżer Projektu w Rolnictwie
Obecnie manadżerownie projektów terenowych w rolnictwie potrzebują większej uwagi, umiejętności śledzenia, innowacji oraz uczciwości. Wiemy, że rolnictwo i żywność to najważniejsze branże na świecie. Klienci zawsze poszukują bezpieczeństwa i jakości produktów, które również na każdym etapie rozwoju. Kierownik projektu może pomóc w tym z rolnikami i lokalnymi organami wsi.

## Slide 21
PM dla rolników
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Manadżer Projektu w Rolnictwie
Przedsiębiorstwa rolnicze muszą wprowadzić system skutecznego planowania i wdrażania. Aby osiągnąć strategie ograniczania ubóstwa, wszystkie nowe projekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich wymagają umiejętności identyfikacji i planowania. Projekty te wymagają umiejętności wymaganych do skutecznej realizacji w celu zapewnienia trwałości projektu.

## Slide 22
PM dla rolników
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
Etapy zarządzania projektami dla rolników:
• Przygotuj studium wykonalności;
• zidentyfikuj odpowiedni agrobiznes do formułowania;
• określ wykonalne i opłacalne projekty/biznes;
• zaplanuj działania projektowe (kolejno), w celu efektywnej realizacji;
• efektywnie i wydajnie wykorzystaj zasoby projektu; oraz
• przygotuj odpowiednie raporty dotyczące biznesplanu;
• Napisz plan monitorowania i oceny zrównoważonego rozwoju

## Slide 23
Dziękujemy
Natural
Poparcie Komisji Europejskiej dla wydania niniejszej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych